# Formato 09:

# Alcance del proyecto software

- Datos generales del proyecto

| Nombre del proyecto | : | Sistema de Certificados Digitales: Generación y Validación Segura en Plataforma Web |
| --- | --- | --- |
| Integrantes del equipo | : | Anccasi Espinoza Jorge Lennon |
| Módulo / Sistema | : | Sistema web de generación y validación de certificados digitales |
| Docente | : | Maglioni Arana Caparachin |
| Fecha | : | 09/04/2026 |

- Contexto del proyecto

Describir brevemente:

- Problema que se busca resolver.

Actualmente, el proceso de emisión de certificados en el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Huancavelica se realiza de forma manual o semi manual, lo que genera demoras, errores en los datos, duplicidad de registros y dificultades en la validación de autenticidad. Asimismo, no existe un mecanismo eficiente para verificar certificados emitidos, lo que puede afectar la confiabilidad institucional y generar riesgos de falsificación o uso indebido de documentos.

- Objetivo general del sistema.

Desarrollar una plataforma web que permita automatizar la generación, gestión y validación de certificados digitales, garantizando seguridad, trazabilidad y facilidad de acceso para usuarios internos y externos.

- Usuarios principales.

- Administrador - Personal administrativo - Participantes - Terceros verificadores

- Entorno de uso (organización / tecnológico).

El sistema será utilizado en el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Huancavelica, específicamente en el Área IEPI. Funcionará en un entorno web bajo arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías como React, Node.js, Express y MySQL, desplegado en servicios en la nube como Vercel y Render, accesible desde navegadores modernos.

- Objetivos del sistema

- Objetivo general.

Implementar un sistema web que permita la emisión y validación segura de certificados digitales mediante el uso de códigos únicos y códigos QR.

- Objetivos específicos.

- Automatizar el registro de actividades y participantes - Reducir errores en la generación de certificados - Implementar validación pública mediante código único y QR - Mejorar la trazabilidad y control documental - Optimizar el tiempo de emisión y entrega de certificados

- Alcance del proyecto

- Funcionalidades incluidas (IN SCOPE).

| ID | Funcionalidades | Descripción | Relación con requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Autenticación de usuarios | Inicio de sesión y control de acceso | REQ-01 al REQ-05 |
| IN-02 | Gestión de actividades | Registro y edición de eventos | REQ-06 al REQ-07 |
| IN-03 | Gestión de participantes | Registro manual y carga masiva | REQ-08 al REQ-14 |
| IN-04 | Gestión de plantillas | Creación y edición de certificados | REQ-15 al REQ-21 |
| IN-05 | Generación de certificados | Emisión automática en PDF | REQ-22 al REQ-28 |
| IN-06 | Generación de código único y QR | Identificación y validación | REQ-23 al REQ-24 |
| IN-07 | Almacenamiento de certificados | Registro y trazabilidad | REQ-26 al REQ-27 |
| IN-08 | Entrega de certificados | Descarga o envío por correo | REQ-29 al REQ-30 |
| IN-09 | Validación pública | Consulta mediante código o QR | REQ-31 al REQ-34 |
| IN-10 | Consulta de historial | Búsqueda de certificados emitidos | REQ-35 |

- Funcionalidades excluidas (OUT OF SCOPE).

| ID | Funcionalidades | Justificación |
| --- | --- | --- |
| OUT-01 | Integración con Moodle | Considerado como mejora futura |
| OUT-02 | Integración con WordPress | Fuera del alcance actual |
| OUT-03 | Aplicación móvil nativa | El sistema es web |
| OUT-04 | Pruebas avanzadas de seguridad | Fuera del alcance académico |
| OUT-05 | Operación offline | Requiere conexión a internet |

- Límites del sistema

- Actores externos.

| ID | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ACT-01 | Participante | Recibe y consulta certificados |
| ACT-02 | Tercero verificador | Valida autenticidad del certificado |

- Entradas al sistema.

| ID | Entrada | Fuente |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Credenciales de usuario | Usuario interno |
| E-02 | Datos de actividades | Personal administrativo |
| E-03 | Datos de participantes | Excel/CSV o ingreso manual |
| E-04 | Código único o QR | Usuario externo |

- Salidas al sistema.

| ID | Salida | Destino |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Certificado en PDF | Participante |
| S-02 | Resultado de validación | Usuario externo |
| S-03 | Reportes / historial | Personal administrativo |

- Restricciones y supuestos

- Restricciones.

Tecnológicas: - Uso obligatorio de tecnologías web (React, Node.js, MySQL) - Dependencia de servicios en la nube (Vercel, Render) - Uso de librerías para PDF y QR

Operativas: - Equipo de desarrollo reducido (una sola persona) - Tiempo limitado por contexto académico

Legales: - Protección de datos personales - Control institucional sobre emisión de certificados

- Supuestos.

- El sistema contará con acceso a internet estable - Los usuarios tendrán conocimientos básicos de uso web - El entorno de pruebas estará disponible durante el desarrollo

- Criterios de aceptación del alcance

Definir criterios que indiquen cuándo el alcance está correctamente delimitado:

- Coherencia con los requerimientos y casos de uso.

El alcance debe cubrir todos los requerimientos funcionales definidos y mantener correspondencia con los casos de uso identificados en el sistema.

- Claridad en IN/OUT of scope.

Las funcionalidades incluidas y excluidas deben estar claramente definidas, evitando confusión sobre el alcance del proyecto.

- Viabilidad del proyecto.

El alcance debe ser realizable considerando los recursos disponibles, el tiempo y el contexto académico del proyecto.

- Ausencia de ambigüedades.

El alcance debe estar definido de manera clara, sin interpretaciones múltiples, garantizando entendimiento común entre desarrollador y evaluador.